大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理

服务机构采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购HIS系统升级改造项目监理服务机构，本项目预算为10.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目”进行投标，报价超出预算的，视为无效。（大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目总投资约298万元）

一、采购需求

要求监理单位要严格按照项目建设目标和总体规划要求，遵循国家、省、市信息系统项目建设和监理的标准和规范，遵循管理流程标准规范、业务运行快捷高效、职责分工授权管理、信息系统安全保密的建设原则，依据项目建设合同、方案和用户需求，采用先进、科学、合理，适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对我院信息化建设项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。

具体监理工作内容包括但不限于以下方面：

1.对项目建设内容进行全过程监理。

2.根据本院的实际需求，协助本院提出项目管理方案、 质量保证方案、整体开发计划、进度计划等。

3.协助本院审查承包商编写的开工申请报告，对施工环境进行核查，签发开工令。

4.搞好质量检查和验收，形成检验结果备档保存。

5.索取材料合格证并实行监督。

6.审查承包商编制的实施方案和进度计划安排，提出修改意见，下达单位项目施工开工令，并监督实施。

7.在项目实施中严格按监理规范进行实施，对工程质量负有管理和监督责任。

8.主持协商本院和设计单位或承包商提出的设计变更（申请），对项目造价和工期有影响的变更事先应取得本院的同意，严格控制软件项目的不合理变更，保证工程质量、进度和投资。

9.掌握项目的实际进度，对进度滞后的原因进行分析，提出赶工措施，上报本院并督促承包商实施。

10.核查承包商完成的项目量，对已完成项目并达到质量要求，签署项目付款凭证。

11.监督承包商搞好安全生产和施工现场管理，做到文明施工，力求保证系统的可用性、保密性、完整性，确保整个项目的安全建设和安全应用。

12.参与项目质量事故的处理，监督事故处理方案的执行。

13.参加项目竣工验收。

其他要求：

1.投标人对有关本院信息化建设项目的资料和信息保密。

2.投标人不得与设计单位、建设承包人及软件开发商发生经济利益关系，不得利用所处地位通过上述单位直接或间接获益。

3.根据招标单位的要求，监理服务机构要按照行业规范及相关行业管理要求开展各项工作。

4.服务人员工作中发生的交通、食宿等所有费用由中标单位负担。

二、投标文件报送

若贵公司有意参加此次投标，请将投标文件密封且加盖单位公章，于2024年4月19日8:00前递交至大连市第五人民医院F座307室，逾期者视为放弃。

三、投标须知

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标人须具有信息系统项目监理相关资质；投标人针对本项目拟派监理人员，应至少包含总监理工程师一人及监理工程师一人，所有人员需具有“信息系统监理师”证书。

3.投标文件中须包含《大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目服务响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照、相关资质证明等材料。

4.投标人具有中华人民共和国独立法人资格，具有有效营业执照。

5.投标人具有良好的商业信誉，最近三年内经营活动中没有违法记录。

6.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

7.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

8.本项目不接受联合体投标。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

监理服务合同正式签订后，30个日历日内甲方支付监理服务费的50%。项目完工，监理工作全部完成，提交正式版本监理报告, 甲方在30个日历日内支付剩余监理服务费。每次支付前中标方需向甲方提供正规增值税普通发票，甲方检验发票合格后，向中标方提供支票或者电汇进行付款。

六、其它要求

1.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过微信发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

2.服务期限：与大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目项目建设工期同步。

3.监理方式：全过程监理。

4.交付地点：大连市第五人民医院

七、联系方式

名  称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、刘虹华

联系电话：0411-81880147，0411-81880143

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目报价表

2.大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目服务响应表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2024年4月15日

附件1

大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理

服务机构采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构 |  |  |

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件2

大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理

服务机构采购项目服务响应表

| 序号 | 项目名称 | 询价函服务要求 | 投标服务响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：（1）服务要求按询价函第一条采购需求中内容填写；

（2）服务响应由投标人填写；

（3）偏离说明由投标人填写是否有偏离，如有作出文字说明。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2024年  月  日

说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件4

大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目

开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2024年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目

开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2024年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第     会议室对大连市第五人民医院HIS系统升级改造项目监理服务机构采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时投标文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日